# Laporan Perkembangan Sistem HRIS & LMS

Tanggal: 13 Juli 2026

      Kepada: Tim Manajemen

Berikut adalah matriks pencapaian sistem HRIS dan integrasi LMS yang disusun menggunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) untuk mempermudah evaluasi kinerja secara keseluruhan dari awal pengembangan proyek.

## A. Pencapaian Hari Ini (13 Juli 2026)

| Modul / Area (Specific) | Tujuan & Dampak Bisnis (Relevant) | Indikator Keberhasilan (Measurable) | Target Selesai (Time-bound) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistem Absensi | Memastikan kelancaran sistem presensi harian agar data jam kerja terekam valid. | 100% bug absensi terselesaikan, pencatatan masuk/keluar berhasil direkam tanpa kendala. | 13 Juli 2026 | ✅ Selesai |
| Integrasi Kuis (LMS ke HRIS) | Menghubungkan fungsi ujian LMS langsung ke dalam aplikasi Mobile karyawan. | 100% endpoint kuis & materi PDF dapat diakses secara mulus dari HP Karyawan. | 13 Juli 2026 | ✅ Selesai |
| Otomatisasi AI (Soal Kuis) | Menurunkan biaya operasional API server sekaligus menjaga stabilitas pembuatan kuis. | Model AI lebih murah diimplementasikan dengan 0% tingkat kegagalan (JSON error) saat mencetak struktur soal. | 13 Juli 2026 | ✅ Selesai |
| Dashboard Admin LMS | Menyediakan panel pantauan manajemen kuis dan riwayat pengerjaan bagi pihak manajemen. | 100% perbaikan routing endpoint sukses; Admin dapat memantau riwayat ujian secara utuh. | 13 Juli 2026 | ✅ Selesai |
| Sinkronisasi ID Profil | Mencegah penolakan data saat aplikasi HRIS melempar skor ujian ke server LMS. | Kendala Error 500 teratasi (0 error rate); Penerjemahan UUID Karyawan dari ID HRIS bekerja 100% otomatis. | 13 Juli 2026 | ✅ Selesai |
| Pemblokiran Ujian Lulus | Menghindari duplikasi nilai dan pengulangan ujian untuk materi yang sudah dikuasai karyawan. | Akses "Mulai Kuis" terkunci otomatis 100% pada akun yang sudah menembus passing score. | 13 Juli 2026 | ✅ Selesai |
| UI Gamifikasi (HP) | Memberikan validasi visual kepada karyawan atas nilai / reward yang mereka peroleh. | Progress bar dan status (Rank) berubah real-time menyesuaikan kenaikan nilai (XP). | 13 Juli 2026 | ✅ Selesai |

## B. Rekapitulasi Pencapaian Sebelumnya (Awal Proyek – 12 Juli 2026)

Bagian ini memuat riwayat progres sejak proyek LMS dan HRIS pertama kali diinisiasi hingga kemarin, baik dari sisi fungsionalitas HRIS maupun infrastruktur manajemen pembelajaran (LMS).

| Modul / Area (Specific) | Tujuan & Dampak Bisnis (Relevant) | Indikator Keberhasilan (Measurable) | Target Selesai (Time-bound) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsitektur & Infrastruktur Dasar LMS | Meletakkan pondasi sistem LMS yang tangguh (NestJS & Vue 3) agar mampu melayani integrasi API dalam skala besar. | Database (PostgreSQL) berjalan stabil; repositori Backend & Frontend berhasil dide--deploy tanpa kendala build. | Juni 2026 | ✅ Selesai |
| Sinkronisasi Data Master (Webhook) | Otomatisasi pembuatan dan pembaruan akun karyawan di LMS saat ada perubahan data di HRIS. | 100% pembuatan profil karyawan & divisi (Shadow Data) berhasil dieksekusi real-time via Webhook API. | Juni 2026 | ✅ Selesai |
| Penggajian (Payroll) | Mengotomatisasi impor data gaji dari Excel untuk divisi Retail, FnB, dan HO. | Durasi rekapitulasi turun drastis; Akurasi perhitungan potongan/lembur mencapai 100% (zero RpNaN/Rp0). Format MCM Bank didukung penuh. | Juni - Juli 2026 | ✅ Selesai |
| Manajemen Lembur | Memvalidasi persetujuan kerja ekstra dengan bukti fisik (foto/dokumen). | 100% pengajuan di Mobile mendukung unggahan bukti lampiran; Tersedia fitur ekspor riwayat ke PDF. | Juni - Juli 2026 | ✅ Selesai |
| Pembaruan Mobile UI | Meningkatkan kenyamanan dan kecepatan navigasi (User Experience) aplikasi karyawan. | Menu utama lebih padat (Quick Actions), tiket absen bergaya modern, dan 100% terlokalisasi ke Bahasa Indonesia. | Juni 2026 | ✅ Selesai |
| Absensi Operasional | Memastikan validitas lokasi dan waktu presensi tim lapangan. | Sistem deteksi pemindaian QR Code lapangan & manajemen pindah shift berjalan stabil tanpa anomali. | Juni 2026 | ✅ Selesai |
| Keamanan & Hak Akses | Mencegah kebocoran data finansial kepada pihak yang tidak berwenang. | 100% modul penggajian dan analitik terestriksi dengan sukses khusus bagi posisi Admin HR & Personalia. | Juni 2026 | ✅ Selesai |
| Manajemen Pustaka Materi LMS | Mewadahi sentralisasi dokumen pelatihan untuk karyawan. | Admin sukses 100% melakukan unggahan berkas (PDF & Video MP4) melalui dashboard Admin Web LMS. | Awal Juli 2026 | ✅ Selesai |
| Manajemen SOP & Audit | Menstandardisasi Standar Operasional Prosedur perusahaan serta mengintegrasikan form inspeksi. | Sistem manajemen dokumen SOP selesai dirancang dengan fitur ekstraksi AI, siap menjadi rujukan modul lapangan. | Awal Juli 2026 | ✅ Selesai |
| Papan Peringkat (Leaderboard) Web | Menciptakan suasana kerja dan belajar yang kompetitif secara sehat di antara karyawan. | Layar analitik Leaderboard di LMS menampilkan kalkulasi akumulasi XP dengan filter Top 10 dan Top 100 karyawan secara akurat. | Awal Juli 2026 | ✅ Selesai |

Dokumen ini disusun dalam format matriks untuk memudahkan penggabungan laporan hasil pengembangan dari agen HRIS dan agen manajemen LMS, serta untuk mempermudah pemantauan indikator kinerja harian.